# Ata de decisão de go-live - QDI

# Ata de decisão — preparação go-live QDI

Modelo gerado a partir de _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/DECISOES_RECOMENDADAS_GO_LIVE_2026-05-13.md.
Status: rascunho — válido após assinatura / aceite explícito do PO (Allan) e, quando aplicável, cruzamento com DPO/jurídico.

Data da reunião ou decisão assíncrona: ______
Participantes: ______

Data-alvo de go-live em produção (PO): 2026-06-15 (15/06/2026) — mantém-se condicionada ao fechamento do gate §5 em CHECKLIST_DECISOES_GO_LIVE.md e aos bloqueadores listados em DECISOES_RECOMENDADAS_GO_LIVE_2026-05-13.md §3; não constitui promessa pública nem dispensa evidências legais/ops/QA.

## 1. Referências incorporadas

| Documento | Função |
| --- | --- |
| _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/DECISOES_RECOMENDADAS_GO_LIVE_2026-05-13.md | Recomendações técnicas consolidadas |
| _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/CHECKLIST_DECISOES_GO_LIVE.md | Gate operacional §5 + evidências |
| .github/adr/ADR-020-go-live-jwt-localstorage-risco-residual.md | Risco residual JWT (H-034) |
| .github/adr/ADR-019-sql-migrations-forward-only.md | Migrações forward-only (H-027) |
| .github/adr/ADR-016-supply-chain-npm-audit-gitleaks.md | npm audit HIGH + gitleaks (H-009/H-010) |
| .github/adr/ADR-018-csp-nonce-next-spike.md | CSP / Report-Only (H-021) |
| docs/operacao/RUNBOOK_ROLLBACK_APLICACAO.md | Rollback de aplicação (refino go-live) |
| docs/operacao/RPO_RTO.md | Metas RPO/RTO/MTTR MVP |
| docs/legal/SOP_DIREITOS_TITULAR_LGPD.md | SOP art. 18 (rascunho — DPO) |
| _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/CRITERIO_ACEITE_PENTEST.md | Matriz CVSS H-028 |
| docs/operacao/STATUS_PAGE.md | Decisão H-L4 (status público) |

Nota técnica (2026-05-13): frontend Next.js 15.5.18; npm audit --omit=dev --audit-level=high verde no repo; Sentry browser (beforeSend) com tipos ErrorEvent / EventHint. Não dispensa rubrica PO nas secções §2–§5.

## 2. Decisões ratificadas pelo PO (marcar e datar)

- Go-live público: condicionado a evidências legais, operacionais e de QA ofensivo (lista no documento de recomendações §3).

- H-034: aceite risco residual JWT em localStorage até Onda 1.1, conforme ADR-020 e mitigações compensatórias, condicionado ao pacote de evidências e QA definidos na ADR-020 (Condições de aceite PO, 2026-05-13): produção com JWT_EXPIRE_MINUTES ≤ 30; curl -I no front público; 6.º POST /auth/login com 429 + Retry-After; expiração defensiva no cliente (admin_token_expires_at); ata com «risco residual aceite até Onda 1.1, conforme ADR-020»; pentest/ZAP sem XSS explorável nem P1 aberto ligado a token. Cookie HttpOnly antes de produção só se falhar evidência, existir P1 XSS aberto ou copy comercial prometer sessão forte (detalhe na ADR-020).

- H-009: CI bloqueia HIGH (npm audit --audit-level=high); residual só com substituição, overrides ou ADR de exceção formal, conforme ADR-016. Baseline técnica 2026-05-13: audit HIGH verde no repo (Next 15.5.18); moderates — PENDENCIA_UPGRADE_NEXT14.md.

- H-021: MVP com CSP Report-Only onde aplicável; nonce forte em Onda 1.1 (ADR-018).

- H-038 / H-039: refactors para Onda 1.1, sem bloquear preparação de go-live se smoke/E2E principal estiver verde.

- H-027: regra forward-only em produção, conforme ADR-019.

- H-L4 — Status page: MVP em HostDime Cloud, com domínios públicos https://qualidiagiq.com.br e https://tributiq.com.br, conforme docs/operacao/STATUS_PAGE.md; publicação/DNS ainda exigem evidência operacional antes de tráfego público.

- H-023 — SLO / escalação: baseline MVP ratificado em 2026-05-13 conforme _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/SLO_OPERACAO_QDI.md; substitutos permanecem PENDENTE_ALLAN até nomeação formal; H-024 (dashboard ≥ 7 dias) continua bloqueador operacional antes de tráfego público.

- H-L6 — Telemetria / analytics: auditoria de código 2026-05-13 — sem PostHog / Google Analytics / gtag / Mixpanel / Amplitude no código-fonte da app (frontend/ *.{ts,tsx}); MVP sem analytics de produto; rever na Onda 1.1 com banner LGPD se necessário.

## 3. Riscos residuais aceites (para anexar ao pacote de auditoria)

| Risco | ADR / referência | Aceite PO (iniciais/data) |
| --- | --- | --- |
| JWT em localStorage | ADR-020 (mitigações compensatórias MVP) | ______ |
| npm HIGH residual (sem bump imediato) | ADR-016 + ADR de exceção + issue / prazo | ______ |
| CSP Report-Only | ADR-018 + QDI_CSP_REPORT_ONLY | ______ |
| Recuperação de senha depende de operador único (script) | POLITICA_AUTENTICACAO.md opção B | ______ |

## 4. Anexos obrigatórios antes de tráfego público (jurídico / ops)

Preencher quando existirem ficheiros reais (não substituir por placeholders em produção):

- docs/legal/BASES_LEGAIS_TRATAMENTO.md (H-011)

- docs/legal/RAT.md (H-012)

- RIPD assinado (H-030)

- Designação DPO (H-031)

- _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/EVIDENCIA_GO_LIVE_STAGING_2026-05-13.md (H-033)

- _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/EVIDENCIA_ZAP_STAGING_2026-05-13.md (H-029)

- Evidência H-024 (dashboard ≥ 7 dias)

- Evidência H-028 (pentest + P1s) com _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/CRITERIO_ACEITE_PENTEST.md

- _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/SLO_OPERACAO_QDI.md (H-023) preenchido e ratificado em 2026-05-13; substitutos PENDENTE_ALLAN

- _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/RETENCAO_LOGS_REDACTION.md (H-015) com retenções numéricas aprovadas

- _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/PENDENCIA_UPGRADE_NEXT14.md (H-009) com link de issue

- docs/operacao/RUNBOOK_ROLLBACK_APLICACAO.md (operacional)

- docs/operacao/RPO_RTO.md (continuidade) — ratificado por Allan Marcio em 2026-05-13; substituto operacional PENDENTE_ALLAN

- docs/legal/SOP_DIREITOS_TITULAR_LGPD.md (rascunho revisado com DPO)

## 5. Metas de continuidade (RPO / RTO)

| Métrica | Valor MVP | Referência |
| --- | --- | --- |
| RPO | ≤ 24 h | docs/operacao/RPO_RTO.md |
| RTO | ≤ 4 h | idem |
| MTTR P1 | ≤ 2 h | idem |

Aceite PO: Allan Marcio Data: 2026-05-13

Assinaturas

| Papel | Nome | Data |
| --- | --- | --- |
| PO | ______ | ______ |
| DPO (se aplicável) | ______ | ______ |