QualiDiagIQ (QDI)

Memorando Executivo para Validação Jurídica

Pacote de Go-Live Público - MVP

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Projeto | QualiDiagIQ (QDI), módulo do ecossistema Tributiq |
| Objetivo | Submeter ao jurídico/DPO os pontos legais que condicionam o go-live público. |
| Data-base | 13/05/2026 |
| Data-alvo de produção | 15/06/2026, condicionada ao fechamento dos gates jurídicos, operacionais e de segurança. |
| Domínios previstos | https://qualidiagiq.com.br e https://tributiq.com.br |
| Infraestrutura escolhida | HostDime Cloud para hospedagem/cloud; demais subprocessadores dependem da arquitetura aprovada. |
| Solicitante / PO | Allan Marcio |
| Status do documento | Rascunho executivo para validação jurídica. Não constitui parecer jurídico. |

# Declaração de finalidade

Este documento organiza informações técnicas e decisões de produto para análise do jurídico/DPO. Ele não substitui parecer jurídico, RIPD, RAT formal, contrato, política de privacidade publicada ou ato de designação do encarregado. O objetivo é permitir validação objetiva, indicação de ajustes e registro de condições antes de tráfego público.

# 1. Resumo executivo

O QDI é um SaaS multi-tenant de diagnóstico tributário automatizado, com fluxo self-service e painel de consultores.

O repositório já possui minutas e artefatos técnicos para bases legais, RAT, SOP de direitos do titular, retenção/redaction, política de autenticação e ata de go-live.

O go-live público deve permanecer condicionado à validação jurídica de bases legais, subprocessadores, DPO, RIPD/dispensa, direitos do titular e retenção/WORM.

Termos de Uso e Política de Privacidade possuem parecer anterior arquivado, mas devem permanecer compatíveis com a operação real, domínios, operadores, retenções e fluxos finais.

# 2. Decisões solicitadas ao jurídico/DPO

| ID | Tema | Pergunta executiva para validação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Bases legais do tratamento | Confirmar ou ajustar as bases propostas para diagnóstico, OTP, segurança/fraude, retenção fiscal e defesa em controvérsia. | Alta |
| J2 | RAT / inventário de tratamento | Validar estrutura do RAT, subprocessadores, transferências, papéis controlador/operador e necessidade de anexos contratuais. | Alta |
| J3 | RIPD | Determinar se é obrigatório, recomendado ou dispensável com justificativa formal; se obrigatório, indicar escopo mínimo. | Alta |
| J4 | DPO / encarregado | Validar designação provisória de Allan Marcio e orientar ato formal, substituto, canal e publicidade. | Alta |
| J5 | Direitos do titular | Validar SOP art. 18, autenticação do titular, prazos, registro e exceções por retenção legal/WORM. | Alta |
| J6 | Retenção e eliminação | Validar prazos de logs, Sentry, backups, rascunhos e diagnósticos finalizados; resolver tensão entre eliminação e imutabilidade de evidências. | Alta |
| J7 | Subprocessadores | Validar lista mínima: HostDime Cloud, Supabase, Sentry, e-mail transacional, provedor LLM/IA e eventuais serviços de observabilidade. | Alta |
| J8 | Segurança/autenticação | Validar aceite de risco residual JWT em localStorage, recuperação de senha por script e linguagem pública sem promessa excessiva. | Média |
| J9 | Incidentes e ANPD | Confirmar gatilhos, prazos e responsáveis para comunicação de incidente de segurança e comunicação a titulares. | Alta |
| J10 | Contratos e páginas públicas | Confirmar se Termos, Política de Privacidade e contratos refletem domínios, operador, retenções, DPO e fornecedores reais. | Alta |

# 3. Fatos técnicos para contextualização jurídica

| Categoria | Descrição |
| --- | --- |
| Produto | Diagnóstico tributário automatizado para Reforma Tributária do Consumo, EC 132/2023 e LC 214/2025. |
| Arquitetura | SaaS multi-tenant com isolamento por tenant_id e RLS no PostgreSQL/Supabase. |
| Públicos | Consultores autorizados no painel e usuários/empresas no fluxo self-service. |
| Dados principais | CNPJ, e-mail, telefone, respostas do wizard, evidências/artefatos de diagnóstico, logs técnicos e trilhas de auditoria. |
| IA / LLM | Uso de agentes/LLM e RAG com guardrails; jurídico deve validar transparência, limites e risco de dados enviados a subprocessadores. |
| Autenticação | JWT Bearer no painel, hoje persistido em localStorage com mitigação ADR-020; OTP no fluxo self-service. |
| Logs e observabilidade | Sentry com scrubbing PII, trace_id e retenções MVP propostas. |
| DPO provisório | Allan Marcio, e-mail allan@tributolab.com.br, pendente ato formal ou DPO externo. |
| Infraestrutura pública | HostDime Cloud; domínios qualidiagiq.com.br e tributiq.com.br. |

# 4. Matriz de validação jurídica

| Tema | Estado atual | Validação jurídica requerida | Referência interna |
| --- | --- | --- | --- |
| Bases legais | Art. 7º, V para execução de contrato/procedimentos preliminares; art. 7º, IX para segurança/fraude; art. 7º, II para obrigações legais. | Confirmar se as bases são adequadas por finalidade e se há necessidade de teste de legítimo interesse documentado. | docs/legal/BASES_LEGAIS_TRATAMENTO.md |
| Dados pessoais e fiscais | O produto trata dados empresariais e dados pessoais de contato/usuário; pode haver dados fiscais e sensíveis de negócio. | Confirmar classificação, minimização, aviso ao titular e se há dados pessoais sensíveis em algum fluxo. | RAT e Política de Privacidade |
| RAT / ROT | RAT atual é operacional e referencia subprocessadores e medidas técnicas. | Transformar em documento formal ou indicar complemento exigido para ROT/RAT oficial. | docs/legal/RAT.md |
| RIPD | Pendência H-030 marcada como bloqueadora de go-live público. | Definir se RIPD é obrigatório ou se basta nota técnica/justificativa assinada; indicar escopo. | _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/README_PENDENCIAS_GO_LIVE.md |
| DPO / encarregado | Allan Marcio registrado como DPO provisório, sem ato formal definitivo. | Validar suficiência, indicar ato formal, substituto e publicação do canal. | docs/legal/STATUS_JURIDICO_MVP.md |
| Direitos do titular | SOP cobre confirmação, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade e revogação. | Validar prazos, autenticação do titular, exceções por retenção legal e modelo de registro. | docs/legal/SOP_DIREITOS_TITULAR_LGPD.md |
| Retenção/WORM | Diagnósticos finalizados propostos como retenção indefinida por imutabilidade de evidências. | Validar base legal, prazo, governança de eliminação/anonimização e comunicação na política pública. | _DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/RETENCAO_LOGS_REDACTION.md |
| Subprocessadores | HostDime Cloud, Supabase, Sentry, e-mail transacional e LLM/IA devem compor anexo. | Confirmar lista, papéis, transferências internacionais, DPAs e cláusulas contratuais. | RAT + contratos |
| Segurança | JWT em localStorage aceito provisoriamente com TTL, headers, rate-limit, ZAP e pentest. | Validar linguagem de risco residual e se medidas bastam para go-live sob ótica jurídica. | ADR-020 + Política de Autenticação |
| Incidentes | SLO/RPO/RTO ratificados; comunicação externa via status page futura. | Confirmar procedimento de incidente LGPD, prazos, responsáveis e evidências mínimas. | SLO, RPO_RTO, Runbooks |

# 5. Entregáveis esperados do jurídico/DPO

| # | Entregável | Critério |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parecer ou despacho de validação das bases legais por finalidade. | Obrigatório antes do público |
| 2 | RAT/ROT validado, com subprocessadores, papéis, transferências e medidas técnicas. | Obrigatório antes do público |
| 3 | RIPD assinado ou nota formal de dispensa/adiamento justificado. | Obrigatório antes do público |
| 4 | Ato de designação do encarregado/DPO ou recomendação de DPO externo; indicar substituto. | Obrigatório antes do público ou exceção assinada |
| 5 | SOP de direitos do titular revisado, incluindo autenticação e exceções de retenção. | Obrigatório antes do público |
| 6 | Validação da política de retenção/redaction e compatibilidade com WORM. | Obrigatório antes do público |
| 7 | Checklist de ajustes necessários em Termos, Política de Privacidade e contratos. | Obrigatório antes do público |

# 6. Perguntas objetivas para resposta do jurídico

As bases legais propostas por finalidade estão corretas ou devem ser substituídas/segmentadas?

Há dados pessoais sensíveis no fluxo atual ou risco de coleta indireta que exija vedação/campos de alerta?

A operação exige RIPD completo antes do go-live público? Se sim, qual escopo mínimo?

A designação provisória de Allan como DPO é aceitável para MVP? Qual documento formal deve ser arquivado?

Quais subprocessadores devem constar expressamente em política/contrato/RAT?

Há transferência internacional de dados pelos subprocessadores ou provedor LLM? Quais cláusulas/DPAs são necessários?

A retenção indefinida de diagnósticos finalizados é aceitável como evidência WORM? Qual base e limite?

Como tratar pedido de eliminação quando há diagnóstico finalizado, obrigação fiscal ou trilha antifraude?

A recuperação de senha por script e o JWT em localStorage podem seguir como risco residual documentado no MVP?

Termos de Uso e Política de Privacidade aprovados em 2026-05-07 continuam aderentes à operação real após HostDime Cloud, Sentry, LLM, retenções e DPO provisório?

Qual rito de comunicação de incidente deve ser adotado para ANPD/titulares?

# 7. Gate jurídico recomendado antes do go-live público

| Item | Condição |
| --- | --- |
| J1 Bases legais | Documento validado e assinado ou e-mail formal do jurídico/DPO aprovando o racional. |
| J2 RAT/ROT | Lista de tratamento e subprocessadores validada. |
| J3 RIPD | RIPD assinado ou dispensa formal justificada. |
| J4 DPO | Canal e ato de designação definidos; substituto ou exceção registrados. |
| J5 Direitos do titular | SOP aprovado e registro operacional definido. |
| J6 Retenção | Prazos e exceções aprovados; WORM compatibilizado com LGPD. |
| J7 Páginas públicas | Termos e Política de Privacidade revisados contra operação real. |

# 8. Documentos internos que devem acompanhar a validação

docs/legal/BASES_LEGAIS_TRATAMENTO.md

docs/legal/RAT.md

docs/legal/SOP_DIREITOS_TITULAR_LGPD.md

docs/legal/STATUS_JURIDICO_MVP.md

_DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/README_PENDENCIAS_GO_LIVE.md

_DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/RETENCAO_LOGS_REDACTION.md

_DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/POLITICA_AUTENTICACAO.md

_DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/ATA_DECISAO_GO_LIVE_2026-05-13.md

_DEVELOPER/DECISAO_EXTERNA/SLO_OPERACAO_QDI.md

docs/operacao/RPO_RTO.md

docs/operacao/STATUS_PAGE.md

.github/adr/ADR-020-go-live-jwt-localstorage-risco-residual.md

# 9. Referências normativas oficiais consultadas

| Tema | Fonte | Link |
| --- | --- | --- |
| LGPD | Lei nº 13.709/2018, texto compilado | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709compilado.htm |
| Reforma Tributária | Emenda Constitucional nº 132/2023 | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm |
| IBS/CBS/IS | Lei Complementar nº 214/2025 | https://planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp214.htm |
| ANPD pequeno porte | Resolução CD/ANPD nº 2/2022 | https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022 |
| Encarregado/DPO | Resolução CD/ANPD nº 18/2024 - referência para validação pelo jurídico | https://dspace.mj.gov.br/handle/1/13151?locale=pt_BR |

# 10. Área para manifestação jurídica

| Campo | Preenchimento pelo jurídico/DPO |
| --- | --- |
| Parecer geral | Aprovar sem ajustes / Aprovar com condições / Reprovar até ajustes / Solicitar documentos adicionais |
| Condições obrigatórias |  |
| Responsável jurídico/DPO |  |
| Data |  |
| Assinatura |  |